ỦY BAN NHÂN DÂN	         CỘNG HÒA XÃ HÔỊ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN NAM ĐÔNG	                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  46   /KH-UBND		        Nam Đông, ngày 04 tháng 7 năm 2014

KẾ HOẠCH

Đẩy nhanh tiến độ phân lô, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

tại Khu quy hoạch khu vực 1, thị trấn Khe Tre

I. Mục đích, yêu cầu:

Đẩy nhanh tiến độ việc phân lô, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu quy hoạch khu vực 1, thị trấn Khe Tre hoàn thành chậm nhất vào tháng 9/2014.

Tạo nguồn thu ngân sách địa phương từ nguồn cấp quyền sử dụng đất đảm bảo theo Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày 20/12/2013 của Hội đồng nhân dân huyện Nam Đông về giao dự toán ngân sách năm 2014. UBND huyện xây dựng Kế hoạch đẩy nhanh tiến độ việc phân lô, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 6 tháng cuối năm 2014 tại Khu quy hoạch khu vực 1, thị trấn Khe Tre, với những nội dung cụ thể như sau:

II. Nội dung:

1. Thực hiện công tác cắm mốc phân lô tại Khu quy hoạch khu vực I, thị trấn Khe Tre đã được phê duyệt quy hoạch.

2. Thực hiện khảo sát giá, đề xuất giá khởi điểm sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường tại thời điểm quyết định đấu giá quyền sử dụng đất theo mục đích sử dụng mới của thửa đất đấu giá.

3. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hạ tầng khu dân cư, khu quy hoạch phân lô xen ghép.

4. Tăng cường công tác thông tin, quảng bá để giới thiệu quỹ đất nhằm thu hút tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất. Chỉ đạo các đơn vị tổ chức đấu giá tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá, đặc biệt là về địa điểm tiếp nhận hồ sơ, địa điểm tổ chức đấu giá và các thủ tục tham gia đấu giá.

5. Trên cơ sở đã được phê duyệt quy hoạch phân lô cụm dân cư khu vực I, thị trấn Khe Tre, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014 sẽ tiến hành đấu giá 19 lô, cụ thể như sau:

| TT | Kí hiệu lô đất | Diện tích (m2/lô) | Vị trí lô đất |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A5 | 248,7 | Vị trí 1, mặt đường QH |
| 2 | A7 | 250,5 | Vị trí 1, mặt đường QH |
| 3 | A9 | 252,2 | Vị trí 1, mặt đường QH |
| 4 | A11 | 254,0 | Vị trí 1, mặt đường QH |
| 5 | A13 | 256,0 | Vị trí 1, mặt đường QH |
| 6 | A15 | 258,3 | Vị trí 1, mặt đường QH |
| 7 | A17 | 260,8 | Vị trí 1, mặt đường QH |
| 8 | A19 | 263,4 | Vị trí 1, mặt đường QH |
| 9 | A21 | 266,0 | Vị trí 1, mặt đường QH |
| 10 | A23 | 268,7 | Vị trí 1, mặt đường QH |
| 11 | A25 | 271,2 | Vị trí 1, mặt đường QH |
| 12 | A27 | 273,0 | Vị trí 1, mặt đường QH |
| 13 | A29 | 273,6 | Vị trí 1, mặt đường QH |
| 14 | A31 | 273,7 | Vị trí 1, mặt đường QH |
| 15 | A33 | 273,7 | Vị trí 1, mặt đường QH |
| 16 | A35 | 273,8 | Vị trí 1, mặt đường QH |
| 17 | A37 | 273,8 | Vị trí 1, mặt đường QH |
| 18 | A39 | 273,9 | Vị trí 1, mặt đường QH |
| 19 | A41 | 357,8 | Vị trí 1, hai mặt đường QH |
| TỔNG | CỘNG | 5.123,1 |  |

III. Thời gian thực hiện: Từ nay đến ngày 30/9/2014

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Trung tâm Phát triển quỹ đất:

- Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch, các phòng ban liên quan, UBND thị trấn Khe Tre xây dựng giá khởi điểm các lô đất .

- Lập và trình UBND huyện phê duyệt phương án bán đấu giá quyền sử dụng đất sau khi có Quyết định về phê duyệt giá khởi điểm của cấp có thẩm quyền.

- Cung cấp các thông tin về quy hoạch xây dựng của các lô đất bán đấu giá cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu trước khi tham gia đấu giá .

- Ký hợp đồng với các đơn vị có tư cách pháp nhân để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng các quy định hiện hành.

- Cùng với tổ chức đấu giá chuyên nghiệp rà soát và lập thủ tục để trình UBND huyện phê duyệt kết quả các tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

- Chủ trì phối hợp với Phòng Tài nguyên & Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, UBND thị trấn Khe Tre để giao đất tại thực địa cho những tổ chức, cá nhân trúng đấu giá nhận quyền sử dụng đất.

- Tổng hợp tình hình đấu giá quyền sử dụng đất báo cáo UBND huyện theo quy định.

2. Phòng Tài chính-Kế hoạch:

- Chủ trì phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất, phòng Tài nguyên & Môi trường, các phòng ban liên quan và UBND thị trấn Khe Tre để tham mưu UBND huyện giá khởi điểm về đất trình UBND tỉnh xem xét quyết định để bán đấu giá.

- Tham mưu UBND huyện giải quyết các vướng mắc về tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thu tiền sử dụng đất đã được UBND huyện phê duyệt.

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và các đơn vị liên quan giao đất thực địa cho những tổ chức, cá nhân trúng đấu giá nhận quyền sử dụng đất.

- Tham mưu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kịp thời cho các cá nhân, tổ chức trúng đấu giá đất đã đủ thủ tục, hồ sơ.

4. UBND thị trấn Khe Tre:

- Phối hợp với các phòng, ban để thực hiện các công việc liên quan đến đấu giá nhận quyền sử dụng đất.

- Rà soát để đề xuất cho chuyển mục đích sử dụng đất, thu cấp quyền sử dụng đất theo quy định. Đồng thời thông tin chủ trương này đến các hộ sử dụng đất trên địa bàn thị trấn.

5. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất:

- Cùng với Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện một số công việc liên quan bồi thường, hỗ trợ, nhất là thu hồi và điều chỉnh, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ bị ảnh hưởng khi thu hồi đất để GPMB; giao đất thực địa cho các tổ chức, cá nhân trúng đấu giá về đất.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các tổ chức, cá nhân trúng đấu giá về đất.

6. Các cơ quan liên quan:

Chi cục Thuế, Kho bạc Nhà nước huyện và các cơ quan liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức trúng đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính về nộp và thu tiền sử dụng đất.

UBND huyện yêu cầu các cơ quan liên quan, UBND thị trấn Khe Tre phối hợp triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra.

Nơi nhận:						          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Thường vụ Huyện ủy;                                                                 CHỦ TỊCH

- Thường trực HĐND huyện;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Các phòng: TCKH, TN&MT;	Đã ký

- Trung tâm Phát triển quỹ đất;

- Văn phòng Đăng ký QSDĐ huyện;

- Chi cục Thuế;

- Kho bạc nhà nước huyện;                                                                     Ngô Văn Chiến

- UBND thị trấn Khe Tre;

- Lưu.