# UỶ BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

# HUYỆN NAM ĐÔNG                       Độc lập  - Tự do  -  Hạnh phúc

Số:   40/TB-UBND                        Nam Đông, ngày  10  tháng 4 năm 2018

### THÔNG BÁO

#### Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp

#### đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hồ sơ, thủ tục giao đất

#### xây dựng trụ sở Liên đoàn Lao động huyện

Ngày 11/4/2018, tại Phòng họp UBND huyện, đồng chí Lê Thị Thu Hương - Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để giao đất xây dựng trụ sở Liên đoàn Lao động huyện. Tham dự có Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính – Kế hoạch; Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất; Chủ tịch UBND thị trấn Khe Tre.

Sau khi nghe lãnh đạo các cơ quan, đơn vi, địa phương tham gia góp ý, đề xuất đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để giao mặt bằng sạch cho Liên đoàn Lao động huyện tiến hành khởi công xây dựng trụ sở mới, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận:

1. Thống nhất giao đất xây dựng trụ sở Liên đoàn Lao động huyện trên vị trí mà đơn vị đã khoan thăm dò địa chất tại đường Trường Sơn Đông, khu quy hoạch Tổ dân phố 1 thị trấn Khe Tre, chỉ để lại mương thoát nước đang chảy sát diện tích giao đất chiều rộng khoảng 5m, sau này làm hệ thống thoát nước.

2. Trung tâm phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Phòng Kinh tế - Hạ tầng và UBND thị trấn Khe Tre tổ chức đo đạc, lập hồ sơ địa chính và tiến hành kiểm kê, áp giá đền bù theo quy định, hoàn thành trước ngày 13/4/2018.

3. UBND thị trấn Khe Tre chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức họp các hộ dân liên quan trong phạm vi thu hồi đất để thông báo chủ trương thu hồi đất xây dựng trụ sở làm việc của Liên đoàn Lao động huyện (trên cơ sở thông báo cho các hộ dân biết huyện đã có chủ trương quy hoạch sử dụng đất từ cầu Le No về giáp dòng suối để làm Sân bóng trường cấp 3, mở rộng chợ Khe Tre, trụ sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và trụ sở làm việc của Liên đoàn Lao động huyện, tuy nhiên, công trình trụ sở làm việc Liên đoàn Lao động huyện khởi công trước thì tiến hành thu hồi đất trước); hoàn thành việc họp dân trước ngày 13/4/2018.

4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng trên cơ sở diện tích đất giao xây dựng trụ sở Liên đoàn Lao động huyện xác định khối lượng đất cần phải đổ san lấp mặt bằng, đồng thời làm việc với Tập đoàn Sơn Hải để đổ đất san lấp (không thu tiền đổ đất).

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương rà soát các thủ tục, quy trình, tham mưu UBND huyện hoàn chỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện (bổ sung kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất, thông báo chủ trương thu hồi đất, thẩm định điều kiện bồi thường thiệt hại về đất và tài sản trên đất,...).

6. Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu bố trí kinh phí để đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng trụ sở Liên đoàn Lao động huyện. Chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND thị trấn Khe Tre và các đơn vị liên quan khảo sát các tuyến thoát nước tại khu quy hoạch và tham mưu bố trí vốn đầu tư các kênh mương thoát nước.

#### Trên đây là nội dung kết luận tại cuộc họp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hồ sơ, thủ tục giao đất xây dựng trụ sở Liên đoàn Lao động huyện, đề nghị UBND thị trấn Khe Tre và các ngành liên quan tổ chức triển khai, phối hợp thực hiện có hiệu quả./.

Dương Thị Hoàng Yến

# Text boxes

TL. CHỦ TỊCH                                                                                                          CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Hoá

Nơi nhận:

- Liên đoàn Lao động tỉnh;

- Thường trực Huyện uỷ;

- Thường trực HĐND huyện;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Liên đoàn Lao động huyện;

- Phòng KT-HT, TC-KH, TNMT, TTPTQĐ, VPĐKDĐ;

- UBND thị trấn Khe Tre;

- VP: (LĐ & các CVKT);

- Lưu: VT.