| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NAM ĐÔNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 125/TTr-UBND | Nam Đông, ngày 30 tháng 9 năm 2021 |

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị xem xét thẩm định, trình Hội đồng nhân dân tỉnh
 thông qua Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích 
sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2022 trên địa bàn huyện Nam Đông

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế.

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về trình tự thực hiện đăng ký công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất và lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện;

UBND huyện Nam Đông kính trình Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét thẩm định, trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2022 của huyện Nam Đông với những nội dung chủ yếu sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 162/2020/NQ-HĐND ngày 07/12/2020; Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 26/4/2021; Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 16/7 /2021 của HĐND tỉnh về thông qua danh mục điều chỉnh, bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2021

1. Đánh giá kết quả thực hiện danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất theo Nghị quyết số 162/2020/NQ-HĐND

Công trình, dự án cần thu hồi đất trong Nghị quyết số 162/2020/NQ-HĐND là 71,84 ha để thực hiện 30 công trình, dự án (có 2 công trình, dự án được bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 với tổng diện tích 39,34 ha); đến nay đã và đang thực hiện 24/30 công trình, dự án với diện tích 32,05 ha. Trong đó:

+ Công trình, dự án theo nguồn vốn ngân sách nhà nước: 24/30 công trình, dự án.

2. Đánh giá kết quả thực hiện danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo Nghị quyết số 162/2020/NQ-HĐND ngày 07/12/2020; Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 26/4/2021; Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 16/7/2021

Công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo Nghị quyết số 162/2020/NQ-HĐND là 07 công trình với diện tích 3,58 ha (trong đó có 0,31 ha đất trồng lúa). Đến nay có 01/07 công trình đã thực hiện.

+ Công trình, dự án theo nguồn vốn ngân sách nhà nước: 07/07 công trình, dự án.

## 3. Đánh giá những tồn tại và nguyên nhân trong việc thực hiện các công trình, dự án cần thu hồi đất năm trước

## a) Tồn tại

Trong năm qua, khi thực hiện các công trình, dự án cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tuy nhiên việc thực hiện vẫn còn tồn tại đó là:

- Một số công trình, dự án không đạt theo kế hoạch đã đề ra hoặc đạt tỷ lệ thấp;

- Nhận thức của người dân về pháp luật đất đai còn hạn chế cũng như ý thức trách nhiệm của một số công dân chưa tốt đã gây khó khăn cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án;

- Nhiều trường hợp đăng ký các công trình, dự án đúng, rất cần thiết, có lộ trình thực hiện, nhưng do ngân sách không bảo đảm hoặc bị động về nguồn thu nên sau khi công bố triển khai đã phải dừng lại, nhất là các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật;

- Kế hoạch xây dựng các công trình phát triển hạ tầng thường chưa được xem xét đồng bộ gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện và công tác bảo vệ môi trường nên dẫn tới thiếu bền vững trong phát triển.

- Do tình hình dịch bệnh Covid 19 nên chưa bố trí vốn để triển khai thực hiện.

## b) Nguyên nhân tồn tại

- Khi đăng ký nhu cầu sử dụng đất trong năm kế hoạch chủ yếu dựa trên cơ sở các quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, nhưng chưa đối soát, rà soát nhu cầu phân bổ nguồn vốn để thực hiện các công trình, dự án và dự báo các nguồn vốn khác nên số công trình dự án đăng ký nhiều, thực hiện ít;

- Nhiều dự án dự định triển khai nhưng do ngân sách không bảo đảm hoặc do chủ đầu tư thiếu vốn, không có năng lực thực hiện dự án nên sau khi công bố triển khai đã phải dừng lại. Đây cũng là nguyên nhân chính của các chỉ tiêu đạt thấp so với kế hoạch đã được duyệt;

- Thời gian thực hiện các công trình, dự án thường kéo dài từ 3-5 năm nên số lượng công trình chuyển tiếp trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm càng tăng.

II. Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2022

1. Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất

+ Công trình, dự án đăng ký năm 2022 ( Phụ lục 01);

+ Công trình, dự án chuyển tiếp từ năm 2020, 2021 (Phụ lục 02).

2. Danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng

Công trình, dự án chuyển tiếp năm 2021 (Phụ lục 03);

(Đính kèm hồ sơ liên quan).

III. Dự kiến phương án tái định cư khi thực hiện các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022

Theo phương án kế hoạch sử dụng năm 2022 của huyện Nam Đông, để thực hiện các công trình, dự án không thu hồi đất ở nên không bố trí tại định cư. Tuy nhiên, trong dự án phát triển quỹ đất năm 2022, UBND huyện sẽ bố trí 20% quỹ đất để phục vụ bố trí tái định cư nếu có phát sinh.

UBND huyện Nam Đông kính trình Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét thẩm định, trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2022 trên địa bàn huyện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - UBND tỉnh (bc); - TT.HĐND huyện; - Chi cục QLĐĐ; - CT và các PCT UBND huyện; - Phòng TNMT; - Lưu: VT. | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Thanh Hồ |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 1.    DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN

CẦN THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN TRONG NĂM 2022 HUYỆN NAM ĐÔNG

| S T T | Trên công trình, dự án | Địa điểm | Quy mô diện tích (ha) | Căn cứ pháp lý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nâng cấp hệ thống thoát nước thị trấn Khe Tre | Thị trấn Khe Tre | 0,2 | Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Nâng cấp hệ thống thoát nước thị trấn Khe Tre |
| 2 | Đường trục chính Cụm công nghiệp Hương Phú, huyện Nam Đông | Xã Hương Phú | 3,00 | Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Đường trục chính Cụm công nghiệp Hương Phú, huyện Nam Đông |
| 3 | Điểm định cư tập trung xã Thượng Long | Xã Thượng Long | 4,93 | Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 22/02/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trìnhĐiểm định cư tập trung xã Thượng Long |
| 4 | Di dân tái định cư tập trung thôn Lấp, Tà Rinh, A Tin, xã Thượng Nhật | Xã Thượng Nhật | 2,60 | Báo cáo số 796/KH-TL ngày 27/8/2021 của Vụ Kế hoạch – Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc báo cáo Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Di dời dân cư khẩn cấp khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét trong đó để nghị bổ sung thông tin dự án di dời dân cư khẩn cấp khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét |
| 5 | Điểm định canh định cư A Kỳ xã Thượng Long | Xã Thượng Long | 10,00 | Đề án số 05/ĐA-UBND ngày ngày 09 tháng 7 năm 2021 của UBND huyện Nam Đông phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Nam Đông giai đoạn 2021-2025 và định hướng năm 2030 |
| 6 | Khu bảo tồn làng văn hóa truyền thống dân tộc Cơ Tu, huyện Nam Đông (giai đoạn 1) | Xã Thượng Lộ | 4,50 | Đề án số 01/ĐA-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND huyện Nam Đông về việc Bảo tồn làng truyền thống dân tộc Cơ tu huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020 – 2025. Công văn số 1144/UBND-TCKH ngày 28 tháng 8 năm 2021 của UBND huyện Nam Đông về việc triển khai đầu tư dự án Khu bảo tồn làng văn hóa truyền thống dân tộc Cơ Tu, huyện Nam Đông |

PHỤ LỤC 2. DANH MỤC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT

NĂM 2020, 2021 CHUYỂN TIẾP SANG NĂM 2022 HUYỆN NAM ĐÔNG

| S T T | Tên công trình, dự án | Địa điểm | Quy mô diện tích (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| Chuyển tiếp công trình, dự án cần thu hồi đất do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận theo Nghị quyết số 162/2020/NQ-HĐND |
| I | Năm 2020 |  |  |
| 1 | Đường liên thôn Ka Tư, xã Hương Phú | Xã Hương Phú | 1.00 |
| 2 | Đường sản xuất thôn 3 xã Hương Lộc | Xã Hương Lộc | 1.00 |
| 3 | Đường bê tông thôn Ta Rung, xã Hương Sơn | Xã Hương Sơn | 0.54 |
| 4 | Đường sản xuất Thượng Nhật đi Hương Hòa | Xã Thượng Nhật | 1.00 |
| 5 | Dự án Bảo tồn làng truyền thống dân tộc Cơ Tu, huyện Nam Đông thuộc danh mục dự án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của Chương trình mục tiêu phát triển Văn hóa | Xã Thượng Lộ, Thượng Long | 0.25 |
| 6 | Chi cục thi hành án dân sự huyện Nam Đông | Thị trấn Khe Tre | 0.25 |
| II | Năm 2021 |  |  |
| 1 | Đường liên thôn Hà An - Phú Nam | Xã Hương Phú | 0.40 |
| 2 | Đường khu quy hoạch Hà An - Đa Phú | Xã Hương Phú | 0.05 |
| 3 | Cầu khe Dâu thôn 4, xã Hương Hữu | Xã Hương Hữu | 0.20 |
| 4 | Hạ tầng khu quy hoạch dân cư thôn 10, xã Hương Xuân | Xã Hương Xuân | 4.12 |
| 5 | Đường dân sinh thôn 1, xã Thượng Nhật | Xã Thượng Nhật | 0.30 |
| 6 | Chỉnh trang vỉa hè, cây xanh trung tâm huyện Nam Đông | Xã Hương Xuân; xã Hương Phú; thị trấn Khe Tre | 2.50 |
| 7 | Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên đá Gabro làm ốp lát tại khu 1, xã Hương Xuân | Xã Hương Xuân | 36.84 |
| 8 | Khu tái định cư tổ dân phố 1 | Thị trấn Khe Tre | 2.00 |
| 9 | Kè chống sạt lở bờ sông Tả Trạch đoạn từ trung tâm y tế huyện đến cầu Leno | Thị trấn Khe Tre | 1.20 |

PHỤ LỤC 3. DANH MỤC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH 
SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 CHUYỂN TIẾP SANG NĂM 2022

| 1 | Tên công trình, dự án | Địa điểm | Diện tích (ha) | Trong đó diện tích xin chuyển mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đất trồng lúa (ha) | Đất rừng phòng hộ (ha) | Đất rừng đặc dụng (ha) |
| Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất theo Nghị quyết số 162/2020/NQ-HĐND |
| II | Năm 2020 |  |  |  |  |  |
|  | Dự án đường Hồ Chi Minh đoạn La Sơn - Túy Loan đoạn qua địa bàn huyện | Xã Hương Lộc | 5.29 |  |  | 3.3 |